财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价£     完成结果评价R

项目名称：河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程

项目单位：保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

主管部门： 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

评价时间：2025年04月15日至2025年04月20日

组织方式：□□财政部门  □主管部门  □√项目单位

评价机构：□□中价机构  □专家组    R项目单位评价组

评价单位（盖章）：保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

上报时间：2025年04月20日

绩效评价结果

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （10分） | 预算执行进度（10分） | 预算执行率（10分） | 3.90 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （40分） | 工程建设完成率（40分） | 40.00 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标（30分） | 社会收益（30分） | 30.00 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象、公众 满意度（10分） | 受益群体满意度（10分） | 10.00 |
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标（10分） | 建设成本（10分） | 10.00 |
| 绩效得分 |  |  | 93.90 |
| 绩效等级 |  |  | 优 |

注：绩效等级

优≥90分；                    良≥80分,<90分；

中≥70分,<80分；             差<70；

项目名称：河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程

| 项目目标：河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程（河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程为县级基建工程 ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
| 项目管理 | 预算执行进度 | 预算执行率 | 10 |
| 效益指标 | 数量指标 | 工程建设完成率 | 40 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会收益 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象、公众 满意度 | 受益群体满意度 | 10 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 建设成本 | 10 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 连续性跨年项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  | 363.23 |  | 实际使用情况 （万元） |  |  |  | 141.62 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  | 363.23 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 | 得分 |
| 项目管理 | 10 |  |  | 预算执行进度 |  |  | 10 | 预算执行率 |  |  |  |  | 10 | 3.90 |
| 效益指标 | 40 |  |  | 数量指标 |  |  | 40 | 工程建设完成率 |  |  |  |  | 40 | 40.00 |
| 效益指标 | 30 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 30 | 社会收益 |  |  |  |  | 30 | 30.00 |
| 满意度指标 | 10 |  |  | 服务对象、公众 满意度 |  |  | 10 | 受益群体满意度 |  |  |  |  | 10 | 10.00 |
| 成本指标 | 10 |  |  | 社会成本指标 |  |  | 10 | 建设成本 |  |  |  |  | 10 | 10.00 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 93.90 |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.90 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 93.90 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：林春 项目单位负责人（签字并盖章）： 2025年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程

绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施绩效管理对实施意见》（琼发〔2019〕18号）要求,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识,提高中央对地方转移支付资金使用效率,根据财政部《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）、海南省财政厅《关于开展2021年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（琼财绩〔2022〕80号）以及保亭黎族苗族自治县财政局《关于开展2021年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的有关要求,保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心（以下简称“县国资中心”）对垦区四所幼儿园室外工程配套开展绩效自评检查工作。具体情况如下：

- 项目概况

- 项目基本情况

- 根据《关于调整保亭县陵水河打南村段左岸河道疏浚边线的通知》(县河长办保河令〔2023〕1号)要求，提升河道行洪排洪功能，保证河道行洪安全，按照有关规定开展河道疏浚工作。

- （二）资金预算下达情况

2024年保亭县河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程预算安排资金363.23万元，到位资金363.23万元万元，资金到位率100%。

- （三）绩效目标设定情况

河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程,从保亭县的实际情况出发,设定了项目的绩效目标,具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （10分） | 预算执行进度 （10分） | 预算执行率（10分） | 100% |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 （40分） | 工程建设完成率（40分） | 100% |
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 社会收益（30分） | 100% |
| 满意度指标（10分） | 服务对象、公众 满意度（10分） | 受益群体满意度（10分） | 80% |
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标（10分） | 建设成本（10分） | 363.23万元 |

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2024年保亭县河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程预算安排资金363.23万元，到位资金363.23万元万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

2024年，县国有资产事务中心召开各类会议，发挥沟通协调作用，保障保亭县河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程项目的顺利实施。截至2024年12月31日，项目实际支出141.62万元，资金使用率38.99%。

（三）项目资金管理情况分析

县国有资产事务中心制定了财务管理制度，操作性强，分管财务领导和县国有资产事务中心办公室财务管理人员严格监督项目的实施，对所报方案、预算以及实施过程和执行后报账进行严格审核，确保项目经费合理有效使用。在项目资金使用过程中，严格按照县财政局、县国有资产事务中心的各项财务管理制度执行，按规定先形成方案、预算报领导班子审批后才进行开支，工作结束后，及时履行审批手续报账。开展项目的材料资产均按标准执行，并按有关规定办理资产交接手续进行无偿调拨到使用单位，每笔开支均能做到先通过方案、预算再开支，开支后都有验收。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。加强对项目实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

- 项目管理情况分析

- 项目施工合同签订完毕后，河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程项目在有序推进。项目的日常管理工作均按照县国有资产事务中心相关管理制度执行，项目合同、验收报告等由专人进行管理并及时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行率

- 2024年预算安排项目资金363.23万元，用于支付河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程进度款，项目资金已于当年度实际支出141.62万元，资金使用率39.99%。

- 2.工程建设完成率

- 项目已按计划完成各项工作任务，达到预期目标，项目预期目标，2025年1月7日开展竣工验收工作，目前已完成工程进度100%。

- 3.社会收益

该项目提升河道行洪排洪功能，保证河道行洪安全。

4.受益群体满意度

县国资中心在开展保亭县河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程项目工作中未收到投诉。

5.建设成本

河道疏浚工程（陵水河打南村河段）扩增部分工程，截至2024年12月31日，项目实际支出建设成本141.62万元。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目规划立项报建需要严格按照程序报批，项目建设需要按照工程建设规范执行，时间跨度大，所以造成项目建设跨年度。

五、综合评价情况及评价结论

从项目实施情况来看,资金使用规范，专款专用，安全管理，制度落实良好。

六、存在的问题和建议

资金使用率较低；一是要改进预算管理，对绩效目标完成过程中发现的不足，有针对性地提出整改措施，改进资金分配方式，提高资金使用效益。二应合理申请配套资金数额。

七、其他需说明的问题

无。

附件1. 项目支出绩效自评表

保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

2025年04月20日