财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价£     完成结果评价R

项目名称：新星农场童稚幼儿园项目

项目单位：保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

主管部门： 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

评价时间：2025年04月15日至2025年04月20日

组织方式：□□财政部门  □主管部门  □√项目单位

评价机构：□□中价机构  □专家组    R项目单位评价组

评价单位（盖章）：保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

上报时间：2025年04月20日

绩效评价结果

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （10分） | 预算执行进度（10分） | 预算执行率（10分） | 5.00 |
| 产出指标 （40分） | 质量指标 （40分） | 项目设计变更率（40分） | 37.89 |
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标（20分） | 设施正常运转率（20分） | 20.00 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象、公众 满意度（10分） | 受益群体满意度（10分） | 10.00 |
| 成本指标 （20分） | 社会成本指标（20分） | 项目按计划完工率（20分） | 12.00 |
| 绩效得分 |  |  | 84.89 |
| 绩效等级 |  |  | 良 |

注：绩效等级

优≥90分；                    良≥80分,<90分；

中≥70分,<80分；             差<70；

项目名称：新星农场童稚幼儿园项目

| 项目目标：新星农场童稚幼儿园项目（建设内容主要为新建4栋综合楼，分别为加茂幼儿园、新星农场童稚幼儿园、三道农村幼儿园、金江第一幼儿园，采取园内新建，每所投资金额为1500万元，具体总投资金额于审批准。） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
| 项目管理 | 预算执行进度 | 预算执行率 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 40 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象、公众 满意度 | 受益群体满意度 | 10 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目按计划完工率 | 20 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 连续性跨年项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  | 200.00 |  | 实际使用情况 （万元） |  |  |  | 100.00 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 | 得分 |
| 项目管理 | 10 |  |  | 预算执行进度 |  |  | 10 | 预算执行率 |  |  |  |  | 10 | 5.00 |
| 产出指标 | 40 |  |  | 质量指标 |  |  | 40 | 项目设计变更率 |  |  |  |  | 40 | 37.89 |
| 效益指标 | 20 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 20 | 设施正常运转率 |  |  |  |  | 20 | 20.00 |
| 满意度指标 | 10 |  |  | 服务对象、公众 满意度 |  |  | 10 | 受益群体满意度 |  |  |  |  | 10 | 10.00 |
| 成本指标 | 20 |  |  | 社会成本指标 |  |  | 20 | 项目按计划完工率 |  |  |  |  | 20 | 12.00 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 84.89 |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.89 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 84.89 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：林春 项目单位负责人（签字并盖章）： 2025年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

新星农场童稚幼儿园项目绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施绩效管理对实施意见》（琼发〔2019〕18号）要求,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识,提高中央对地方转移支付资金使用效率,根据财政部《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）、海南省财政厅《关于开展2021年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（琼财绩〔2022〕80号）以及保亭黎族苗族自治县财政局《关于开展2021年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的有关要求,保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心（以下简称“县国资中心”）对垦区四所幼儿园室外工程配套开展绩效自评检查工作。具体情况如下：

- 项目概况

- 项目基本情况

- 根据《省深化海南农垦管理体制改革领导小组办公室关于印发<海南省垦区基本公共服务均等化三年行动计划（2020-2022年）>的通知》（琼垦改办发〔2020〕3号）文件，2020-2022年间，保亭县共安排建设4个垦区公办幼儿园，分别为：保亭县三道农场幼儿园、保亭县金江第一幼儿园、保亭县南茂幼儿园和保亭县新星农场童稚幼儿园，计划每个幼儿园提供360个学位，总共1440个。

- （二）资金预算下达情况

2024年保亭县新星农场童稚幼儿园项目（主体工程）共计安排支付资金200万元，到位资金200万元，资金到位率100%。

- （三）绩效目标设定情况

新星农场童稚幼儿园项目,从保亭县的实际情况出发,设定了项目的绩效目标,具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理（10分） | 预算执行进度 （10分） | 预算执行率（10分） | 100% |
| 产出指标（40分） | 质量指标（40分） | 项目设计变更率（40分） | 95% |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 （20分） | 设施正常运转率（20分） | 95% |
| 满意度指标（10分） | 服务对象、公众 满意度（10分） | 受益群体满意度（10分） | 95% |
| 成本指标（20分） | 社会成本指标 （20分） | 项目按计划完工率（20分） | 95% |

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2024年保亭县新星农场童稚幼儿园项目（主体工程）预算安排财政资金200万元，到位资金200万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

2024年保亭县新星农场童稚幼儿园项目（主体工程）到位财政资金200万元。项目实际支出100万元，资金使用率50%。资金支出缓慢原因是：2024年该项目下达预算200万元（资金性质为政府性基金），当年不予支出，并与2024年收回100万元，所以该项目实际支出100万元。

（三）项目资金管理情况分析

县国有资产事务中心制定了财务管理制度，操作性强，分管财务领导和县国有资产事务中心办公室财务管理人员严格监督项目的实施，对所报方案、预算以及实施过程和执行后报账进行严格审核，确保项目经费合理有效使用。在项目资金使用过程中，严格按照县财政局、县国有资产事务中心的各项财务管理制度执行，按规定先形成方案、预算报领导班子审批后才进行开支，工作结束后，及时履行审批手续报账。开展项目的材料资产均按标准执行，并按有关规定办理资产交接手续进行无偿调拨到使用单位，每笔开支均能做到先通过方案、预算再开支，开支后都有验收。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。加强对项目实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

- 项目管理情况分析

- 项目施工合同签订完毕后，四个幼儿园室外配套工程陆续开工，项目在有序推进。项目的日常管理工作均按照县国有资产事务中心相关管理制度执行，项目合同、验收报告等由专人进行管理并及时归档。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行率

- 2024年安排项目资金200万元，用于支付幼儿园工程进度款，项目资金已于当年度内支付完成，实际支出100万元，资金使用率50%。

- 2.项目设计变更率

- 项目已按计划完成各项工作任务，达到预期目标，项目预期目标完成程度100%。

- 3.设施正常运转率

该项目有效保障了项目工程实施，提升垦区基本公共服务水平，不断促进全省区域协调发展，改善学前教育机构办学水平，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。

4.受益群体满意度

县国资中心在开展保亭县新星农场童稚幼儿园项目工作中未收到投诉；该项目开展推进了保亭县幼儿教育事业的发展，进一步提高幼儿园教育设施水平，对幼儿园教育发挥着重要而积极的作用，得到了群众高度认可。

- 5.项目按计划完工率

- 保亭县新星农场童稚幼儿园项目（主体工程）主要用于支付保亭县新星农场童稚幼儿园工程进度款，工程于2021年6月29日取得保亭县行政审批服务局关于项目初设及概算的批复，项目合同均于2021年10月18日签订，项目于合同签订后进行开工，截止2024年12月31日，项目均已完成验收工作并出具工程竣工验收报告

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目规划立项报建需要严格按照程序报批，项目建设需要按照工程建设规范执行，时间跨度大，所以造成项目建设跨年度。

五、综合评价情况及评价结论

从项目实施情况来看,资金使用规范，专款专用，安全管理，制度落实良好。

六、存在的问题和建议

本项目属于“46902921T000000046266-农垦幼儿园项目”4个幼儿园中的1个，“46902921T000000046266-农垦幼儿园项目”绩效目标设置的绩效指标不够细化，缺少与实际工作内容相关的指标。建议强化绩效目标管理，在项目申报时同步申报绩效目标，根据实际情况设置总体目标，按照部门职责及工作计划情况，设置完整的项目绩效指标。

七、其他需说明的问题

无。

附件1. 项目支出绩效自评表

保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

2025年04月20日