财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价£     完成结果评价R

项目名称：垦区四所幼儿园室外工程配套

项目单位：保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

主管部门： 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

评价时间：2025年04月15日至2025年04月20日

组织方式：□□财政部门  □主管部门  □√项目单位

评价机构：□□中价机构  □专家组    R项目单位评价组

评价单位（盖章）：保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

上报时间：2025年04月20日

绩效评价结果

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （10分） | 预算执行进度（10分） | 预算执行率（10分） | 9.64 |
| 产出指标 （40分） | 质量指标 （40分） | 竣工验收合格率（40分） | 37.89 |
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标（20分） | 建筑（工程）综合利用率（20分） | 20.00 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象、公众 满意度（10分） | 服务对象、公众 满意度（10分） | 10.00 |
| 成本指标 （20分） | 社会成本指标（20分） | 项目按计划开工率（20分） | 20.00 |
| 绩效得分 |  |  | 97.53 |
| 绩效等级 |  |  | 优 |

注：绩效等级

优≥90分；                    良≥80分,<90分；

中≥70分,<80分；             差<70；

项目名称：垦区四所幼儿园室外工程配套

| 项目目标：垦区四所幼儿园室外工程配套（垦区四所幼儿园室外配套工程项目主要是对南茂幼儿园、新星农场童稚幼儿园、三道农村幼儿园、金江第一幼儿园等4所幼儿园的室外配套工程内容） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 |
| 项目管理 | 预算执行进度 | 预算执行率 | 10 |
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 30 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 |
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目按计划开工率 | 20 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 连续性跨年项目（ √ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 1786.00 |  |  | 实际到位资金（万元） |  | 300.00 |  | 实际使用情况 （万元） |  |  |  | 289.28 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  |  | 市县财政 |  | 300.00 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  |  | 分值 | 得分 |
| 项目管理 | 10 |  |  | 预算执行进度 |  |  | 10 | 预算执行率 |  |  |  |  | 10 | 9.64 |
| 产出指标 | 30 |  |  | 质量指标 |  |  | 30 | 竣工验收合格率 |  |  |  |  | 30 | 37.89 |
| 效益指标 | 30 |  |  | 社会效益指标 |  |  | 30 | 建筑（工程）综合利用率 |  |  |  |  | 30 | 20.00 |
| 满意度指标 | 10 |  |  | 服务对象满意度指标 |  |  | 10 | 受益群体满意度 |  |  |  |  | 10 | 10.00 |
| 成本指标 | 20 |  |  | 社会成本指标 |  |  | 20 | 项目按计划开工率 |  |  |  |  | 20 | 20.00 |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 97.53 |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.53 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均得分 |  |  | 97.53 |  |  |
| 评价工作组组长（签字）：林春 项目单位负责人（签字并盖章）： 2025年4月20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

垦区四所幼儿园室外工程配套绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共海南省委、海南省人民政府关于全面实施绩效管理对实施意见》（琼发〔2019〕18号）要求,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实增强地方主管部门以及资金使用单位支出绩效意识,提高中央对地方转移支付资金使用效率,根据财政部《关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2022〕1号）、海南省财政厅《关于开展2021年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（琼财绩〔2022〕80号）以及保亭黎族苗族自治县财政局《关于开展2021年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的有关要求,保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心（以下简称“县国资中心”）对垦区四所幼儿园室外工程配套开展绩效自评检查工作。具体情况如下：

- 项目概况

- 项目基本情况

- 垦区四所幼儿园室外配套工程项目主要是对南茂幼儿园、新星农场童稚幼儿园、三道农村幼儿园、金江第一幼儿园等4所幼儿园的室外配套工程内容。

- （二）资金预算下达情况

垦区四所幼儿园室外配套工程项目总投资1786.00万元。2024年预算安排财政资金300万元，及时收到县财政局下拨资金300万元，2024年资金到位率100%。

（三）绩效目标设定情况

垦区四所幼儿园室外工程配套项目,从保亭县的实际情况出发,设定了项目的绩效目标,具体如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 （10分） | 预算执行进度 （10分） | 预算执行率 (10分） | 100% |
| 产出指标 （40分） | 质量指标 （40分） | 竣工验收合格率 （40分） | 95% |
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 （20分） | 建筑（工程）综合利用率 （20分） | 95% |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 受益群体满意度 （10分） | 95% |
| 成本指标 （20分） | 社会成本指标 （20分） | 项目按计划开工率 （20分） | 95% |

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金到位情况分析

垦区四所幼儿园室外配套工程项目2024年度预算安排财政资金300万元，及时收到县财政局下拨资金300万元，2024年资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

2024年，县国有资产事务中心召开各类会议，发挥沟通协调作用，保障垦区四所幼儿园室外配套工程项目的顺利实施。截至2024年12月31日，项目实际支出289.28万元，资金使用率96.4%。

（三）项目资金管理情况分析

监督项目执行单位按约定推进项目进展和资金使用。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。加强对项目实施过程中绩效目标实现情况的监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。

- 项目管理情况分析

- 县国有资产事务中心制定了财务管理制度，操作性强，分管财务领导和县国有资产事务中心办公室财务管理人员严格监督项目的实施，对所报方案、预算以及实施过程和执行后报账进行严格审核，确保项目经费合理有效使用。在项目资金使用过程中，严格按照县财政局、县国有资产事务中心的各项财务管理制度执行，按规定先形成方案、预算报领导班子审批后才进行开支，工作结束后，及时履行审批手续报账。开展项目的材料资产均按标准执行，并按有关规定办理资产交接手续进行无偿调拨到使用单位，每笔开支均能做到先通过方案、预算再开支，开支后都有验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行率

- 2024年县财政局拨付财政资金300万元用于垦区四所幼儿园室外工程配套项目。截至2021年12月31日，截至2024年12月31日，项目实际支出289.28万元，资金使用率96.4%。

- 2.竣工验收合格率

- （1）保亭县金江第一幼儿园室外配套工程于2022年9月20日进行开工，合同约定工期100天，受2022年疫情影响，项目推进有些滞后，截止2024年12月31日，项目已竣工。

- （2）南茂幼儿园室外配套工程于2022年12月3日开工，合同约定工期100天，受2022年疫情影响，项目推进有些滞后，截止2024年12月31日，项目已竣工。

- （3）三道农场幼儿园室外配套工程于2022年11月4日开工，合同约定工期100天，受2022年疫情影响，项目推进有些滞后，截止2024年12月31日，项目已竣工。

- （4）新星童稚幼儿园室外配套工程于2022年8月签订施工合同，受2022年疫情影响，项目推进有些滞后，截止2024年12月31日，项目已竣工。

- 3.建筑（工程）综合利用率

该项目有效保障了项目工程实施，提升垦区基本公共服务水平，不断促进全省区域协调发展，改善学前教育机构办学水平，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。

4.受益群体满意度

县国资中心在开展保亭县垦区四所幼儿园室外工程配套工作中未收到投诉；该项目开展推进了保亭县幼儿教育事业的发展，进一步提高幼儿园教育设施水平，对幼儿园教育发挥着重要而积极的作用，得到了群众高度认可。

- 项目按计划开工率

- 垦区四所幼儿园室外配套工程项目计划于2022年12月31日完成建设，在项目实施过程中，3所幼儿园完成开工，新星童稚幼儿园室外配套工程受2022年下半年新冠疫情影响未开工。项目实施进度略有滞后，预期将在2023年完成相关工作。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目规划立项报建需要严格按照程序报批，项目建设需要按照工程建设规范执行，时间跨度大，所以造成项目建设跨年度。

五、综合评价情况及评价结论

从项目实施情况来看,资金使用规范，专款专用，安全管理，制度落实良好。

六、存在的问题和建议

1、金江第一幼儿园、南茂幼儿园、三道农场幼儿园三所幼儿园的室外配套工程未能严格按照合同约定工期竣工，略有滞后。

2、新星童稚幼儿园室外配套工程受新冠疫情影响，2022年未能顺利开工，导致未能严格按照合同约定工期竣工，略有滞后。

建议加强组织协调，强化督导检查，项目实施过程中定期开展绩效运行监控，抽调成员单位人员组成督导组多次深入跟踪检查指导实施项目工作，及时发现和解决工作中存在的突出问题，有力促进了各项工作的深入开展。

七、其他需说明的问题

无。

附件1. 项目支出绩效自评表

保亭黎族苗族自治县国有资产事务中心

2025年04月20日