保亭黎族苗族自治县建设项目征地拆迁补偿

安置总体实施方案

为进一步规范和加快推进我县土地征收征用补偿和安置工作，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条例》《海南自由贸易港土地管理条例》《海南省土地征收补偿安置管理办法》和《保亭黎族苗族自治县土地征收制度实施方案》等有关规定，结合我县实际，制定本总体实施方案。

- 一、指导思想

“十四五”是我县高质量发展的关键5年，根据《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》和《海南自由贸易港建设总体方案》，要求大力弘扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，进一步解放思想、大胆创新，在经济体制改革和社会治理创新等方面先行先试。当前我县需要创新土地征收征用机制，进一步提高土地征收征用工作效率，使之与土地要素保障与我县高质量发展的要求匹配，进一步解放思想，破解制约瓶颈，助推我县“三区三地”建设项目落地。

- 二、项目范围

符合《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定情形的建设项目，可以依法进行土地征收，达到下列条件的，参照本总体实施方案进行征拆补偿：

（一）纳入我县年度土地利用计划，完成征收土地前期手续的项目；

（二）利用存量建设用地开发项目；

（三）符合“只征不转”方式用地的项目或政府投资建设以“不征不转”方式用地的项目；

（四）符合国土空间规划、纳入国民经济和社会发展规划、区域规划、专项规划或固定资产投资年度计划的项目，由乡村振兴局或乡镇政府组织实施的乡村振兴产业项目和基础设施项目。

收回国有土地参照本实施方案执行。

三、实施主体

县自然资源和规划部门代表县人民政府具体负责土地征收的审查报批、法规政策解释和业务指导工作。

以“行政管理”属地原则，县人民政府委托乡镇人民政府作为征地责任主体，组织实施本乡镇辖区内建设项目的征地拆迁补偿具体工作。征地任务下达后，结合项目实际情况，各乡镇人民政府参照本方案内容自行制定具体项目的征地拆迁补偿安置方案（范本见附件6、附件7），在项目所在村委会、村小组公示，并征求被征地集体组织和农户意见后，报县自然资源和规划局征求相关单位意见后，上报县政府审批印发实施。

四、实施规程

根据《关于成立保亭黎族苗族自治县征地拆迁工作专班的通知》（保委办〔2022〕2号）、《关于调整保亭黎族苗族自治县征地拆迁工作专班机构人员和职责的通知》（保征拆字〔2024〕5号）、《保亭黎族苗族自治县实施土地征收征用工作的指导意见》（保府办规〔2022〕3号）、《保亭黎族苗族自治县土地征收制度实施方案》（保府办规〔2022〕4号）等文件规定，各乡镇人民政府具体负责本辖区内建设项目征地拆迁安置等具体工作，县自然资源和规划局负责项目土地征收征用前期手续，上报县政府发布土地征收公告，解释法律法规和政策；县征拆专班指导属地乡镇人民政府做好土地征收补偿安置工作，统筹协调有关职能部门解决征地拆迁安置工作中遇到的堵点难点问题。具体操作规程如下：

（一）农村集体土地征收按照《保亭县XXXX项目（地块）征地拆迁补偿安置方案》执行(具体见附件6),集体土地被征收后达到《海南省征地安置留用地管理办法》(琼府办〔2012〕97号)第五条规定条件的，县政府给予该农村集体经济组织安排留用地，由县自然资源和规划局按照《海南省征地安置留用地管理办法》办理安置留用地手续；征收本村集体成员以外人员承包的土地，只补偿其地上的青苗和附着物，土地补偿费和土地安置补助费归村集体所有。

（二）国有土地收回补偿按照《保亭县XXXXX项目（地块）收回土地补偿安置方案》执行(附件7)。

（三）征收土地涉及房屋等地上附着物原则上以委托第三方评估为准，或与拆迁户协商一致，参照附件标准核算拆迁补偿安置：

1.用地范围内的房屋及其附属物的拆迁补偿安置由土地征收组织实施单位负责组织实施(拆迁房屋及装饰物按附件4补偿标准执行);被拆迁房屋内的电话、空调、卫星电视接收设备、有线电视的拆移补偿费和供电线路拆移补偿费按迁移补偿标准执行(附件3)。

2.对于未装饰或简单装饰的被搬迁框架结构、混合结构或砖木结构房屋，按本方案附件4“房屋拆迁补偿标准表”三类房屋对应的等级2标准补偿。

3.对于复杂装饰程度的被搬迁框架结构、混合结构或砖木结构房屋，可按《房屋拆迁补偿标准表》（附件2）三类房屋对应的等级1标准补偿；也可先按《房屋拆迁补偿标准表》（附件2）三类房屋对应的等级2标准补偿，再按《各类建筑材料和装饰物补偿标准表》（附件4）对各类装饰物分别补偿。

4.被执法部门列为违法建筑、违法占地的建筑物和超过批准期限的临时建筑物，不予补偿；未超过批准期限的临时建筑物，予以适当补偿。

5.涉及唯一住房被征收的，是农村集体组织成员的，原则安排回原村庄规划宅基地建房进行安置，安排宅基地的用地面积不超175平方米，建房标准按照省、县农村建房审批管理有关规定及要求执行。安置宅基地上的青苗、地上附着物补偿及土地平整由征地单位负责，费用列入项目征地成本核算和支出；涉及农垦单位职工或农场居人员的，由农垦单位统筹安置，我县配合相关工作，建房标准按照《海南省人民政府关于印发海南省垦区建房管理办法的通知》（琼府〔2019〕39号）文件规定执行。被征拆户均按规定给予房屋搬迁补贴、过渡安置费。

（四）征收集体建设用地参照收回国有建设用地补偿标准执行，即县自然资源和规划局委托有资质机构所作的土地评估价格给予补偿，具体由县自然资源和规划局办理相关手续。建设用地上的青苗按实际种植株数清点核算补偿，清点核算标准参照《关于印发保亭黎族苗族自治县征地青苗及地上附着物补偿标准的通知(保府〔2023〕29号)》文件规定执行，若新标准出台，参照新标准执行。

（五）征收土地涉及生产企业厂房的机电设施、电力设施等附着物，能迁移的，支付迁移综合补偿费，迁移综合补偿费标准根据实际情况由双方商定。不能迁移的，可委托有资质的估价机构进行评估，按照双方确认的评估成果进行补偿。若被征收方不认可评估结果的，提请公证机构保全证据，出具公证文书，作为补偿依据提存补偿款，组织有关部门予以拆除。

涉及非居住房屋造成停产、停业，应当给予补偿。停业损失补偿参照《保亭黎族苗族自治县国有土地上房屋征收补偿安置办法（试行）》执行。自发布征收公告之日起15日内被征收户必须提供前一年进货流水账单或是售货微信收款明细证明其营业额，停业损失补偿按前一年的月平均营业额30%计算，补偿期限最长不得超过6个月。无法提供进货流水账单或是售货微信收款明细数据证明的，由属地政府、县征拆专班与被征拆户选定第三方对店面内正在售卖及存储的物品进行评估，以评估出的结果进行补偿。

（六）征收土地范围内涉及的水利、交通、电力、通讯、广播电视等杆线及地下电缆、管道迁移，由产权单位自行迁移。迁移费用标准，本方案有规定的，按规定标准支付；没有规定标准的，经与产权人协调达成协议，按协议执行。经协调不成的，可委托有资质的估价机构进行评估，按照评估成果执行。

（七）项目施工临时用地，双方应签订租地协议书并对该用地上现有青苗、附着物按规定标准给予补偿并按使用期限支付租金。

（八）建设项目征收土地涉及坟墓搬迁的，参照《保亭黎族苗族自治县政府常务会议纪要》(十四届二十八次〔2014〕5号)文件，按照殡葬改革要求，坟墓原则迁往公益性墓地安置，坟墓迁移补助费按6500元/座进行补偿。

（九）被征地农民失地养老保险参照《海南省被征地农民参加社会养老保险办法》(琼府〔2013〕21号)、《关于印发海南省被征地农民参加社会养老保险业务操作规程(试行)的通知》(琼人社发〔2013〕302号)、《关于被征地农民参加社会养老保险有关问题的通知》(琼人社发〔2015〕69号)文件规定执行；收回农垦国有土地涉及职工社会保险参照《海南省收回农垦国有土地使用权社会保险费补贴办法》(琼人社发〔2017〕335号)文件规定执行。

（十）特别规定：外嫁女在原集体经济组织分配到承包地，但其在嫁入的集体经济组织未分配到承包地也未分配到土地补偿费的，可与原集体经济组织成员同等条件分享征地补偿费收益；外嫁女在嫁入地已分配到承包地或虽未分配到承包地但分配到征地补偿费的，不再享受原集体经济组织的征地补偿费收益。

外嫁女嫁入城镇，但其户口未迁出，也未被纳入城镇居民社会保障体系的，可与原集体经济组织成员同等条件分享征地补偿费收益；外嫁女嫁入城镇，已取得非农业户口并被纳入城镇居民社保体系的，不再分享原集体经济组织的征地补偿费收益。

离婚或者丧偶改嫁的妇女，在新居住地未取得承包地的，仍

可与原集体经济组织成员同等条件分享征地补偿费收益。

（十一）国务院或省人民政府批准的能源、交通、水利等基础设施建设项目，跨市县的建设项目，以及国家、本省确定的其他重点建设项目由省自然资源和规划等部门组织实施土地征收的，其补偿安置标准另有规定的，从其规定执行。

被征收土地的所有权人、使用权人对补偿标准有异议的，按照《关于印发保亭黎族苗族自治县征地补偿安置争议协调工作规则的通知》(保府办规〔2022〕1号)文件规定解决。对征地补偿、安置有异议的不影响征地方案的实施。被征收土地的所有权人、使用权人必须服从建设需要，在规定的期限内搬迁腾地，不得阻挠土地征收工作。

五、保障措施

（一）根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》规定，需要征收土地的，由县人民政府发布征收土地预公告；乡镇人民政府开展拟征收土地现状调查；开展征地社会稳定风险评估工作，涉及土地出让项目由县自然资源和规划局完成征地社会稳定风险评估，涉及土地划拨项目由业主单位完成征地社会稳定风险评估工作，在完成土地现状调查和征地社会稳定风险评估的前提下，县自然资源和规划局和县征地拆迁工作专班指导乡镇人民政府草拟项目征地拆迁补偿安置方案，由乡镇人民政府征求被征地集体组织和农户等权益人意见，报县自然资源和规划局审核并征求相关单位意见修改完善后，上报县政府审议印发实施。县财政局将青苗、地上附着物补偿款及土地补偿款等项目补偿资金指标划拨至县征地拆迁工作专班，由乡镇人民政府核算各项征地拆迁补偿款，经公示无异议后，向县征地拆迁工作专班申请征拆资金，县征地拆迁工作专班对申请资金审核，按程序向乡镇人民政府拨付征拆资金，由乡镇人民政府依法依规使用。

（二）征地手续经依法批准后，个别被征地农户无正当理由，拒绝配合乡镇人民政府办理征地补偿安置协议的，乡镇人民政府应下发限期办理补偿安置手续通知书(限期5个工作日)、催告书(限期3个工作日)。上述手续完成后，乡镇人民政府报县政府下达征地补偿决定书，被被征地农户在征地补偿决定书规定期限内不提出行政复议或行政诉讼的，由县人民政府向法院申请强制执行。

六、法律责任

（一）违反法定程序实施土地征收或者不按照国家和本方案的规定进行土地征收补偿安置的，依法追究直接负责的主管人员和其他直接人员的法律责任。

（二）征收土地工作人员玩忽职守，滥用职权，徇私舞弊，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

七、附则

（一）本方案确定的各项补偿具体标准，由县人民政府根据土地年产值、经济总量和价格指数变动等情况，适时调整公布。

（二）收回以有偿方式取得国有建设用地土地使用权的补偿标准按收回时剩余使用年限的土地市场评估价格给予补偿。

（三）本方案印发实施后，已批准农转用和征收的项目征地，按批准的征地补偿方案进行补偿。已依法申请办理农转用和征收，但尚未批准、未征地补偿的项目，按本方案补偿标准进行补偿；通过增加奖励或其它补偿方式已达到或超过本方案补偿标准的，不再给予补偿。本方案印发实施前涉及征地遗留问题的补偿不执行本方案。

（四）本实施方案暂行三年，根据工作需要，可依据征地拆迁政策等变化而调整完善。

附件：1.农村集体土地征收工作流程

2.房屋拆迁补偿标准表

3.临时过渡安置补助及拆移补偿标准表

4.各类建筑材料和装饰物补偿标准表〔(1)-(6)〕

5.保亭黎族苗族自治县建设项目土地征收边角地补偿和管理办法

- 6.保亭县XXXXX项目（地块）征地拆迁补偿安置方案

7.保亭县XXXXX项目（地块）收回土地补偿安置方案

附件 1

- 集体土地征收工作流程

根据的修订《中华人民共和国土地管理法》 《中华人民共

和国土地管理法实施条例》

征地具体流程如下：

一、征地批前程序

- （一）发布土地征收预公告

1.前提条件：符合法定的公共利益需要情形，并符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划及其他法定条件，具体情形如下：

（1）军事和外交需要用地的；

（2）由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的；

（3）由政府组织实施的科技、教育、文化、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的，且已纳入国民经济和社会发展年度计划；

（4）由政府组织实施的扶贫搬迁、保障性安居工程建设需要用地的，且已纳入国民经济和社会发展年度计划；

（5）在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内，已纳入国民经济和社会发展年度计划，经省级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地的，且成片开发符合国务院自然资源主管部门规定的标准；

（6）法律规定的其他情形。

2.发布土地征收预公告

（1）发布流程：拟征收范围确定后，由县资规部门会同属地乡镇政府等相关部门拟定， 由县人民政府发布；

（2）公告内容：征收范围、征收目的、开展土地现状调查的安排等；

（3）公告地点：县人民政府门户网站和拟征收土地所在的乡镇（街道）、村（社区）、村民小组所在地；

（4）公告期限：不少于10个工作日；

（5）公告后果：通知公安等相关部门在征地范围内暂停办理户口迁入、分户、房屋交易、翻（扩）建、装潢、核发营业执照、调整农业产业结构等不正当增加补偿费用行为涉及的事项； 自公告之日起，抢种抢栽抢建等不正当行为增加地上附着物和青苗的，不予补偿。

- （二）开展拟征收土地现状调查

1.调查主体：由县人民政府开展，具体由属地乡镇人民政府组织实施。

2.调查内容：土地的位置、权属、地类、面积，农民村民住宅的权属、用途、面积， 以及其他地上附着物和青苗等的权属、种类、数量等。

3.调查手段：土地、房屋面积需要测绘的，应委托有资质单位进行实地勘测。

4.调查措施：需要查询不动产登记、户籍、纳税、工商登记、土地承包经营权等相关信息的，自然资源和规划、公安、税务、市场监督管理、农业农村等部门应当按各自职责配合土地现状调查。

5.要求：调查结果应与征地补偿安置方案一并公告，并交被征收土地的所有权人、使用权人签字确认。

- （三）社会稳定风险评估

1.操作流程：由县人民政府组织开展征地社会稳定风险评估工作，涉及土地出让项目由县资规局实施完成，涉及土地划拨项目由业主单位实施完成，社会稳定风险评估报告需报政法部门备案。

2.评估内容：对征收农民集体所有土地的社会稳定风险状况进行综合研判，确定风险点，提出风险防范措施和处置预案。

3.评估时间点：可结合项目立项审批、规划选址、环境影响评价等前期工作一并进行。

4.评估要求：应当有被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人参加。

- （四）编制征地补偿安置方案

1.拟定征地补偿安置方案

（1）主体：县人民政府拟定，可由县资规部门会同财政、农业农村、人力资源和社会保障、住建、乡镇人民政府等部门编制；

（2）方案内容:根据社会稳定风险评估、土地现状调查和征地补偿安置标准编制，包括土地征收范围、土地现状、征收目的、补偿方式和标准（每三年调整或公布一次）、安置对象、安置方式、社会保障、签约期限等。

2.公告征求意见

（1）报批流程：县资规部门拟定《征地补偿安置方案公告》征求意见稿；

（2）公告内容：建设项目拟征收土地范围，征地补偿安置方案， 申请听证事项，补偿登记期限、单位和地点，异议反馈渠道，及法律法规和规章等规定的其他事项；

（3）公告地点：县人民政府门户网站及拟征收土地的乡镇（街道）、村（社区）、村民小组所在地；

（4）公告期限：自发布之日起不少于30日；

（5）听取意见对象：被征地农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人（包括地上附着物权利人等）；

（6）材料收集：公告期满后，应取得农村集体经济组织回执函，回执函中应包括征求意见情况；收集其他利害关系人（包括地上附着物权利人）的意见情况；

（7）公告后的处置：及时公布征求意见情况、听证情况和根据公众、被征收人意见修改的情况；

（8）其他要求：应当一并公告土地（含地上附着物）现状调查结果。

3.组织听证

（1）启动条件：

a.必须听证的情形：被征地的农村集体经济组织过半数成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的；

b.选择听证的情形：县人民政府认为确有必要；

（2）启动形式：依申请或依职权组织听证；

（3）组织实施主体：县人民政府。

4.批准与发布：根据法律、法规的规定和听证会情况， 由县人民政府对征地补偿安置方案进行修改完善，并对外发布。

- （五）征地补偿登记

1.登记权利人：拟被征收土地的所有权人和使用权人。

2.组织实施主体：县人民政府指定的部门、机构或者乡镇人民政府。

3.登记期限：征地补偿安置公告规定的期限内。

4.登记要求：持相关不动产权属证明材料，到公告指定的单位、地点办理。办理补偿登记的机构可以委托公证机构对登记情况进行现场公证。

5.逾期后果：以土地现状调查和公示结果为准，但应将结果交被征收土地的所有权人、使用权人签字确认。

- （六）签订协议

1.组织实施主体：县人民政府指定的部门或乡镇人民政府。

2.签约相对人：被征收土地的所有权人、土地承包经营权人、林地使用权人、宅基地使用权人、集体建设用地使用权人等。

3.签约要求

（1）未签约比例：不得超过应当签订协议总数的 8%；

（2）未签约的处置措施：县人民政府说明未签约的具体情况及保障其合法权益的措施。

- （七）落实费用

二、征地批后程序

- （一）发布土地征收公告

1.发布主体：县人民政府。

2.公告内容：批准征地机关、批准文号、征收范围、征收土地用途、范围、面积、征收时间、农业人员安置办法和办理征地补偿的期限以及救济途径等。

3.公告地点：县人民政府门户网站以及拟征收土地的乡镇（街道）、村（社区）、村民小组所在地。

4.公告时间： 自收到征地批准文件之日起15个工作日内。

5.公告期限：不少于10个工作日。

- （二）作出征地补偿安置决定

1.适用对象：未达成征地补偿安置协议的被征收土地所有权人、使用权人。

2.行为主体：县人民政府。

3.依据：征地补偿安置方案和补偿登记结果。

- （三）批后组织实施

- 1.核定安置参保名额

（1）核定流程：村集体经济组织确定参加社会保障对象的名单，报乡镇政府审查、公示、确认后，报县人力资源社会保障、自然资源主管部门；人力资源社会保障主管部门应当按照规定及时办理社会保障手续；

（2）核定时间：在收到征地批准文件之日起30日内；

（3）核定要求：将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系，被征地农民的社会保障费用主要用于符合条件的被征地农民的养老保险等社会保险缴费补贴；参保指标禁止非法转让、买卖。

2.核定住宅用房安置指标和留地补助（核定住宅用房安置指标和留地补助指征地实践中涉及的返回地政策处理。）

（1）核定主体：县资规部门；

（2）核定时间：在收到征地批准文件之日起30日内；

（3）指标处置方式： 由政府有偿收回或置换安置房； 由村集体组织委托政府招拍挂公开出让； 由村集体组织自行建设。

- 3.足额支付补偿费用

（1）费用项目：土地补偿费、安置补助费和农村村民住宅、其他地上附着物、青苗等补偿费用；

（2）支付期限：已签约的，自征收土地公告之日起60内；未签约的， 自征地补偿安置决定作出之日起60日内。

- （四）交付（腾退）土地

1.时间：征地补偿费用足额到位后。

2.交付主体：被征收土地的所有权人、使用权人。

3.交付方式：主动交付或强制交付。

- （五）强制执行

1.类型及申请主体

（1）已签约的交付主体未主动腾退的，经催告不履行的，签约的行政机关或县人民政府可作出要求履行协议的书面决定，在该决定指定期限内不腾退，又不在法定期限内申请行政复议或提起行政诉讼的， 由作出要求履行协议书面决定的行政机关申请人民法院强制执行；

（2）未签约的交付主体在征地补偿安置决定规定的期限内不腾退，也不在法定期限内申请行政复议或提起行政诉讼的，由县人民政府申请人民法院强制执行。

2.要求：征地补偿安置协议约定和征地补偿安置决定规定的腾退期限，均不得早于县人民政府足额支付征收土地补偿费用的时间。

附件2

房屋拆迁补偿标准表

| 房屋结构 | 等 级 | 单价（元 /平方米 | 结构及装饰特征（规格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 框架 结构 | 1 | 1650 | 层高：3.5m、楼板：钢筋砼8cm厚、楼地面：铺地板砖、基础：钢筋砼基础、梁柱：钢筋砼梁柱、墙体：红砖内外墙、水电、普通水电及卫生设备、墙 面：内墙一般涂料，外墙有装饰贴面、窗：铝合金玻璃窗、门：普通镶板门 |
|  | 2 | 1450 | 层高：3 m、楼板：钢筋砼8cm 厚、楼地面：水泥沙装批面、梁柱：钢筋砼 梁柱、基础：钢筋砼基础、墙体：红砖内外墙、墙面：一般涂料、门窗：木 门窗、水电：普通水电及卫生洁具 |
| 混合 结构 | 1 | 1250 | 层高：3.5cm、楼板：钢筋砼8cm厚、楼地面：铺地板砖、墙体：红砖内外墙、基础：地梁，片石基础、墙面：内墙一般涂料，外墙有装饰贴面、水电：普通水电及卫生洁具、窗：铝合金玻璃窗、门：普通木门 |
|  | 2 | 1150 | 层高：3m、楼板：钢筋砼8cm厚、楼地面：水泥沙浆批面、墙体：红砖内外墙、基础：地梁片石基础、墙面：一般涂料、门窗：木门窗、水电：普通水电及卫生洁具 |
| 砖木 结构 | 1 | 950 | 檐高：2.8m以上、墙体：红砖内外墙、地面:水泥沙浆批面、基础、片石基础、屋面：土瓦屋面、梁料：木梁木桁、门窗：木门窗、墙面：石灰刷白、 其他：普通水电设备 |
|  | 2 | 850 | 檐高2.2m-2.8m、墙体：红砖内外墙、地面：水泥砂浆批面、墙面：石灰刷白、基础：片石基础、屋面：土瓦屋面、梁桁：木料木桁、门窗：木门窗 |
| 简易 结构 | 1 | 450 | 层高：2.2m-3m、墙体：红砖墙、屋顶：铁皮顶或石棉瓦顶 |
|  | 2 | 400 | 层高2.2m-3m、墙体：红砖墙、屋顶：油毡顶 |
|  | 3 | 350 | 层高2.2m-3m、墙体：空心砖、屋顶：铁皮顶或石棉瓦顶 |
|  | 4 | 250 | 层高2.2m-3m、墙体：空心砖、屋顶：油毡顶 |
|  | 5 | 130 | 层高2.2m-3m、墙体：木板、铁皮、竹编等材料墙、屋顶：油毡顶 |
| 凉棚 | 1 | 150 | 铁皮顶或石棉瓦顶、铁柱、铁架 |
|  | 2 | 90 | 铁皮顶或石棉瓦顶、木柱、木架 |
|  | 3 | 50 | 油毡顶、竹片顶、木板顶、木柱、木架 |
|  | 4 | 30 | 茅草、编叶、柳叶等 |

注：1.框架结构、混合结构超出本表装饰标准以外的装饰部分另计。 2.超高部分根据实际墙体面积按墙体的补偿标准计算。

附件 3

临时过渡安置补助及拆移补偿标准表

| 补偿项目 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆迁居住房屋临时过渡安置补助费 | 户 | 1200元/月 | 自行解决临时过渡安置,原则安置12个月，最长 24个月。 |
| 拆移变压器综合补偿费 | 台 | 15000 |  |
| 被拆迁房屋供电线路拆移费 | 户 | 1000 | 以供电部门开户凭证为据（包括电表） |
| 卫星电视接收设备拆移费 | 个 | 300 |  |
| 有线电视拆移费 | 户 | 600 | 以有线电视部门开户凭证为据 |
| 空调机拆移费 | 台 | 400 |  |
| 电话拆移费 | 部 | 300 | 以一个电话号码为一部 |

附件4-1

各类建筑材料和装饰物补偿标准表(1)

| 序 号 | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿标准 （元） | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿标准 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、土方 |  |  |  | 四、砖墙柱 |  |  |  |
| 2 | 回填土 |  | 3 m | 30 | 独立砖柱 | 周长1.5m内 | m | 320 |
| 3 | 挖土方 |  | 3 m | 40 | 独立砖柱 | 周长1.5m以上 | m | 350 |
| 4 | 二、基础 |  |  |  | 独立钢筋柱 | 周长1.5m以内 | m | 430 |
| 5 | 红砖基础 | 含地梁 | 3 m | 300 | 独立钢筋柱 | 周长1.5-2m | m | 580 |
| 6 | 片石基础 | 含地梁 | 3 m | 220 | 独立钢筋柱 | 周长2m以上 | m | 860 |
| 7 | 标准石砖基础 | 含地梁 | 3 m | 250 | 内外砖墙 | 12cm厚 | 2 m | 80 |
| 8 | 钢筋砼基础 | 含地梁 | 3 m | 350 | 内外砖墙 | 18cm厚 | 2 m | 95 |
| 9 | 三、钢筋混泥土 |  |  |  | 内外砖墙 | 24cm厚 | 2 m | 130 |
| 10 | 钢筋砼柱 | 周长1m内 | 3 m | 900 | 石砖围墙 | 26cm厚 | 2 m | 210 |
| 11 | 钢筋砼柱 | 周长1m以上 | 3 m | 820 | 片石围墙 | 30cm厚 | 2 m | 70 |
| 12 | 楼板 | 厚8cm | 2 m | 85 | 片石围墙 | 40cm厚 | 2 m | 90 |
| 13 | 楼板增减部分 | 增减1cm厚 | 2 m | 15 | 片石档土墙 |  | 3 m | 160 |
| 14 | 砼地板 | 厚20cm以上 | 2 m | 250 | 红砖围墙 | 24cm厚 | 2 m | 110 |
| 15 | 砼地板 | 厚16～19cm | 2 m | 120 | 红砖围墙 | 18cm厚 | 2 m | 100 |
| 16 | 砼地板 | 厚11～15cm | 2 m | 120 | 红砖围墙 | 12cm厚 | 2 m | 90 |
| 17 | 砼地板 | 厚5～10cm | 2 m | 60 | 空心砖砌墙 |  | 2 m | 60 |
| 18 | 砼楼梯 | 室外 | 2 m | 200 | 石（红）砖 磊墙 | 按搬迁费 | 2 m | 40 |
| 19 |  |  |  |  | 片石磊墙 | 按搬迁费 | 2 m | 50 |
| 20 |  |  |  |  | 空心砖磊墙 | 按搬迁费 | 2 m | 20 |

附件4-2

各类建筑材料和装饰物补偿标准表(2)

| 序 号 | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿标准 （元） | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿标准 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五、门、窗、扶手 |  |  |  | 扁铁制防盗网 |  | 2 m | 96 |
| 2 | 塑钢门 |  | 2 m | 235 | 方钢制防盗网 |  | 2 m | 85 |
| 3 | 塑钢窗 |  | 2 m | 208 | 圆钢制防盗网 |  | 2 m | 75 |
| 4 | 豪华包门 | 含门框 | 扇 | 1560 | 铝合金防盗网 |  | 2 m | 108 |
| 5 | 铝合金门 |  | 2 m | 260 | 普通铝合金纱窗 （门） |  | 2 m | 72 |
| 6 | 铝合金窗 |  | 2 m | 234 | 无锈钢扶手 | 含栏杆 | 2 m | 192 |
| 7 | 玻璃地弹门 | 1.5cm厚 | 2 m | 325 | 铁艺扶手 | 含栏杆 | 2 m | 240 |
| 8 | 卷闸门 |  | 2 m | 208 | 普通铁条或水管 扶手 | 含栏杆 | 2 m | 100 |
| 9 | 木板装饰拱门 |  | 个 | 650 | 木制扶手 | 含栏杆 | m | 120 |
| 10 | 塑料门 |  | 2 m | 117 | 六、楼地、层面 装饰 |  |  |  |
| 11 | 胶合板包门 | 含门框 | 扇 | 960 | 隔垫层 |  | 2 m | 36 |
| 12 | 包门框 |  | 个 | 390 | 水磨石地板 |  | 2 m | 50 |
| 13 | 实木包门 | 含门框 | 扇 | 2400 | 普通彩釉砖地板 |  | 2 m | 100 |
| 14 | 无锈钢防盗门 |  | 2 m | 1200 | 中档彩釉砖地板 |  | 2 m | 150 |
| 15 | 水管（铁条）制防 盗门 |  | 2 m | 180 | 高档彩釉砖地板 |  | 2 m | 215 |
| 16 | 镀锌铁皮防盗门 |  | 2 m | 108 | 普通马赛克地板 |  | 2 m | 60 |
| 17 | 铁制伸拉防盗门 |  | 2 m | 360 | 天然花岗岩（地 板） |  | 2 m | 192 |
| 18 | 豪华方铁防盗门 |  | 2 m | 600 | 天然大理石（地 板） |  | 2 m | 145 |
| 19 | 豪华铁板防盗门 |  | 2 m | 1200 | 普通木铺地板 |  | 2 m | 120 |
| 20 | 无锈钢防盗网 |  | 2 m | 240 | 高档木铺地板 |  | 2 m | 215 |

附件4-3

各类建筑材料和装饰物补偿标准表(3)

| 序 号 | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿 标准 （元） | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿 标准 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七、墙面装饰 |  |  |  | 手压井 | 农业用水 | 口 | 360 |
| 2 | 墙面玻璃马赛克 |  | 2 m | 60 | 塑料管水井 | PVC管直径20cm 以上 | m | 120 |
| 3 | 墙面水刷石 | 石米 | 2 m | 35 | 机钻井 | 口径×深×单价 | 口 | 1000 |
| 4 | 墙裙磁片 |  | 2 m | 60 |  |  |  |  |
| 5 | 墙面柱面彩釉砖 |  | 2 m | 75 | 十一、室外简 易卫生间 |  |  |  |
| 6 | 墙面柱面大理石 | 含花岗岩 | 2 m | 205 | 砖墙、无顶 |  | 2 m | 120 |
| 7 | 墙面柱面条砖 |  | 2 m | 95 | 砖墙、油毡顶 | 铁皮石棉瓦顶 | 2 m | 180 |
| 8 | 磨砂玻璃隔墙 |  | 2 m | 250 | 砖墙、砼平顶 |  | 2 m | 420 |
| 9 | 柱面镀金包皮 |  | m | 250 | 其它 |  | 2 m | 50 |
| 10 | 外墙防水多彩涂料 |  | 2 m | 18 | 十二、水池 |  |  |  |
| 11 | 内墙乳胶漆 |  | 2 m | 20 | 红砖蓄水池 | 有盖、水容量 | 3 m | 250 |
| 12 | 镶入木制壁框 | 高×宽×厚 | 3 m | 360 | 红砖蓄水池 | 无盖、水容量 | 3 m | 145 |
| 13 | 木骨架玻璃隔墙 |  | 3 m | 90 | 砼蓄水池 | 有盖、水容量 | 3 m | 385 |
| 14 | 八、猪、牛、羊栏 |  |  |  | 砼蓄水池 | 无盖、水容量 | 3 m | 310 |
| 15 | 水泥地板 | 有棚顶 | 2 m | 75 | 红砖养殖池 | 墙厚24cm批档 | 3 m | 90 |
| 16 | 无垫底 | 有棚顶 | 2 m | 50 |  |  |  |  |
| 17 | 十、水井 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 砼圏井 | 口径×深× 单价 | 口 | 480 |  |  |  |  |
| 19 | 砖砌井 | 口径×深× 单价 | 口 | 360 |  |  |  |  |
| 20 | 土井 | 口径×深× 单价 | 口 | 120 |  |  |  |  |
| 21 | 手摇井 | 家庭食用水 | 口 | 1000 |  |  |  |  |

附件4-4

各类建筑材料和装饰物补偿标准表(4)

| 序 号 | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿 标准 （元） | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿 标准 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红砖养殖池 | 墙厚12cm批档 | 3 m | 50 | 砼中小型码头 |  | 3 m | 420 |
| 2 | 红砖养殖池 | 墙厚5cn批档 | 2 m | 25 | 化粪池（室外） |  | 3 m | 215 |
| 3 | 无锈钢蓄水池 | 5立方以上搬迁费 | 个 | 420 | 石膏板吊顶 |  | 2 m | 65 |
| 4 | 无锈钢蓄水池 | 5立方以下搬迁费 | 个 | 240 | 普通木板吊顶 |  | 2 m | 95 |
| 5 | 十三、沼气池 |  |  |  | 高级木板吊顶 |  | 2 m | 120 |
| 6 | 10立方米（大） | 含配套设施 | 个 | 4800 | 铝板吊顶 |  | 2 m | 95 |
| 7 | 8立方米（中） | 含配套设施 | 个 | 3600 | 塑料吊顶 |  | 2 m | 75 |
| 8 | 5立方米（小） | 含配套设施 | 个 | 3000 | 三合板吊顶 |  | 2 m | 60 |
| 9 | 十三、其它 |  |  |  | 其它材料吊顶 |  | 2 m | 25 |
| 10 | 三合土晒谷场 |  | 2 m | 10 | 木板墙裙 |  | 2 m | 60 |
| 11 | 室外红砖台阶 |  | 2 m | 85 | 石膏条（线） |  | m | 10 |
| 12 | 室外片石台阶 |  | 2 m | 65 | 普通地脚线 |  | m | 12 |
| 13 | 室外砼台阶 |  | 2 m | 100 | 木板地脚线 |  | 2 m | 15 |
| 14 | 室外砖砌排水沟 | （边高×2+宽）×长 | 2 m | 60 | 玻璃瓦 |  | 2 m | 105 |
| 15 | 室外片石砌排水沟 | （边高×2+宽）×长 | 2 m | 75 | 装饰瓷筒 |  | 个 | 18 |
| 16 | 室外石砖砌排水沟 | （边高×2+宽）×长 | 2 m | 85 | 单层木板隔墙 |  | 2 m | 35 |
| 17 | 室外水泥地板 | 厚3～5cm | 2 m | 35 | 双层木板隔墙 |  | 2 m | 75 |
| 18 | 室外石条地板 |  | 2 m | 50 | 木篱笆 | 含刺树等 | m | 15 |
| 19 | 室外铁制楼梯 |  | 2 m | 250 | 铁丝网篱笆 | 含柱桩 | m | 25 |
| 20 | 室外木条地板 |  | 2 m | 65 | 石条柱 | 1.5m以上 | 根 | 20 |
| 21 | 室外砖砌花池 |  | 2 m | 20 | 石膏浮雕 |  | 个 | 75 |
| 22 | 混合水泥路面 | 厚20cm | 2 m | 100 | 普通坐便盆 |  | 个 | 280 |
| 23 | 水泥花阶砖地板 |  | 2 m | 30 | 高级坐便盆 |  | 个 | 850 |

附件4-5

各类建筑材料和装饰物补偿标准表(5)

| 序 号 | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿 标准 （元） | 类别 | 规格 | 单位 | 补偿 标准 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通喷头 | 含配套设施 | 个 | 180 | 水泥电杆 | 150×10m | 条 | 675 |
| 2 | 中档喷头 | 含配套设施 | 个 | 360 | 水泥电杆 | 190×9m | 条 | 635 |
| 3 | 高级喷头 | 含配套设施 | 个 | 950 | 水泥电杆 | 190×10m | 条 | 755 |
| 4 | 普通洗手盆 | 含配套设施 | 个 | 120 | 立杆坑 |  | 个 | 210 |
| 5 | 中栏洗手盆 | 含配套设施 | 个 | 360 | 拉杆线坑 |  | 个 | 140 |
| 6 | 避雷针 | 按1栋房1根计 | 根 | 280 | 室外PVC排水管 | 含配件 （内径50mm） | m | 10 |
| 7 | 厨 柜 | 大理石面 | m | 850 | 室外PVC排水管 | 含配件 （内径75mm） | m | 16 |
| 8 | 厨 柜 | 瓷砖面 | m | 240 | 室外PVC排水管 | 含配件 （内径110mm） | m | 30 |
| 9 | 砼预制管 | 内径20cm | m | 50 | 室外PVC排水管 | 含配件 （内径160mm） | m | 66 |
| 10 | 砼预制管 | 内径30cm | m | 60 | 室外PVC排水管 | 含配件 （内径200mm） | m | 100 |
| 11 | 砼预制管 | 内径40cm | m | 75 | 室内PVC供水管 | 含配件 （内径50mm） | m | 12 |
| 12 | 砼预制管 | 内径50cm | m | 85 | 室内PVC供水管 | 含配件 （内径75mm） | m | 18 |
| 13 | 砼预制管 | 内径80cm | m | 120 | 室内PVC供水管 | 含配件 （内径110mm） | m | 33 |
| 14 | 砼预制管 | 内径100cm | m | 145 | 室内PVC供水管 | 含配件 （内径160mm) | m | 68 |
| 15 | U型砼管 | 内径30cm | m | 80 | 室内PVC供水管 | 含配件 （内径200mm) | m | 102 |
| 16 | U型砼管 | 内径50cm | m | 115 | 无缝镀锌水管 | 含配件 （内径20mm） | m | 10 |
| 17 | U型砼管 | 内径50cm以上 | m | 150 | 无缝镀锌水管 | 含配件 （内径25mm) | m | 15 |
| 18 | 水泥电杆 | 130×6m | 条 | 225 | 无缝镀锌水管 | 内径50mm | m | 30 |
| 19 | 水泥电杆 | 130×7m | 条 | 275 | 无缝镀锌水管 | 内径80mm | m | 50 |
| 20 | 水泥电杆 | 150×8m | 条 | 405 | 无缝镀锌水管 | 内径110mm | m | 65 |
| 21 | 水泥电杆 | 150×9m | 条 | 515 | 无缝镀锌水管 | 内径160mm | m | 122 |

附件4-6

- 各类建筑材料和装饰物补偿标准表(6)

| 类别 | 规格 | 单位 | 补偿标准(元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无缝镀锌水管 | 内径50mm | m | 32 |
| 无缝镀锌水管 | 内径80mm | m | 50 |
| 无缝镀锌水管 | 内径110mm | m | 65 |
| 无缝镀锌水管 | 内径160mm | m | 122 |
| 无缝镀锌水管 | 内径200mm | m | 195 |
| 槽钢（三角铁） | L2×2 | m | 9 |
| 槽钢（三角铁） | L3×3 | m | 10 |
| 槽钢（三角铁） | L4×4 | m | 12 |
| 槽钢（三角铁） | L5×5 | m | 15 |
| 槽钢（三角铁） | L7×7 | m | 18 |

附件 5

- 保亭黎族苗族自治县建设项目土地征收边角地补偿和管理办法

为了规范我县土地征收和管理工作，保障土地征收顺利进  行，保护土地被征地单位、农民和其他权利人的合法权益，根  据《中华人民共和国土地管理法》《海南自由贸易港征收征用条例》《海南自由贸易港土地管理条例》《海南省土地征收补偿安置管理办法》等有关法律法规，结合我县实际，制定本方案。

一、边角地的定义

边角地是指受项目建设征收土地后， 同一权属单位或同一承包地块在毗邻项目用地红线外产生的不能耕种和开发利用、面积较小的土地（包括夹心地、边角地）。该部分土地的主要特 征是同一地块土地被征收后，剩余土地面积小，没有开发利用 经济效益，或水、路、电被阻断，难以继续耕作。

二、边角地的处置原则

严格执行“只征补不转用”的原则，根据需要进行青苗及地 上附着物进行清理处置，纳入国有后备用地收储，纳入失地养老保险统计失地土地面积，妥善处理好“夹心地、边角地”的问 题，维护被征收土地单位和相关权益人的权益。未经批准，任何单位或个人不得在“夹心地、边角地”继续耕种。

- 三、边角地的认定程序

（一）土地权属单位或土地使用者提出边角地征收补偿申 请， 由征地具体实施单位（属地乡镇政府）组织村委会、被征地权属单位和农户或相关权益人，根据项目土地征收红线，结合实地现场调查，初步提出拟作“夹心地、边角地 ”地块、地段，提供边角地红线图和地块面积等相关信息数据。

（二）属地乡镇政府将拟作为“边角地”征地补偿相关情况征求县资规局、县征拆专班意见。

（三）属地乡镇政府根据县资规局、县征拆专班审核意见，组织“夹心地、边角地 ”征地补偿和管理材料，核算各项补偿费用，呈报县人民政府审批，并实施具体补偿工作。

- 四、各项补偿标准

“夹心地、边角地 ”土地征收标准参照项目红线内同地类 补偿标准进行全额补偿，青苗及地上附着物参照项目用地红线 内补偿标准进行核算补偿。各项补偿费用纳入项目征地补偿费 用，属地乡镇政府报经县人民政府同意后，向县征拆专班申请征地拆迁补偿资金。

收回国有土地涉及边角地的，参照本办法执行。

- 五、其他事项

（一）“夹心地、边角地 ”的征收补偿应依法依规进行。

（二）禁止任何单位和个人以任何形式截留、挪用、私分 “夹心地、边角地 ”补偿费用。

附件：项目边角地申请表

附件

- XXX项目边角地申请表

填报单位：                                                                 填报日期：

| 序号 | 地块位置 | 示意图 | 地类 | 面积（亩） | 土地承包人签名确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村小组（土地权属单位）意见 |  |  |  | 村委会意见 |  |  |
| 征地实施单位（乡镇政府）意见 |  |  |  |  |  |  |

附件6

保亭县XXXX项目（地块）征地拆迁补偿安置方案

为切实做好保亭县XXXXX项目（地块）征地拆迁补偿安置工作，保障项目落地建设，根据《中华人民共和国土地管理法》《海南自由贸易港土地管理条例》等有关规定，结合我县实际情况，制定本方案。

一、项目名称

XXXXX

- 二、项目用地基本情况

该地块用地位于XXXX，总面积XX公顷，土地利用现状为XXXXX(根据项目具体土地现状地类情况填写)，四至范围详见勘测定界图。

三、被征地单位及面积

被征地权属单位：XXX村小组（单位）XXX公顷。具体面积以实地测量为准。

四、征地拆迁补偿实施单位

- 由XXX乡镇人民政府负责实施该项目征拆补偿安置具体工作，县自然资源和规划局、XXX等单位配合，县征地拆迁工作专班指导XXX乡镇人民政府协调相关职能部门做好项目征拆补偿安置相关工作，以及统筹协调做好清表工作。

五、征地补偿标准及安置方式

（一）土地补偿款（含安置补助费）：按照海南省人民政府2024年3月颁布实施的《海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（琼府〔2024〕9号）中《海南省征地区片综合地价（保亭部分）》执行，即按XX镇征地补偿标准（XXX元/亩）进行补偿。

（二）青苗补偿费：以清点或包干的方式实施。青苗清点依据《保亭黎族苗族自治县征地青苗及地上附着物补偿标准》（保府〔2023〕29号）文件核算补偿款；青苗包干以片区成片种植作物种类为主，测算青苗包干价，原则上不超过43000元/亩，测算青苗补偿款的土地面积扣除建（构）筑物占地面积；名贵树种等特殊苗木由XXX乡镇人民政府与被征收方共同委托具有资质的评估机构进行评估，评估结果作为登记补偿依据。

（三）坟墓迁移补助费：参照《保亭黎族苗族自治县政府常务会议纪要》（十四届二十八次〔2014〕5号）文件，为深化殡葬改革，引导农户迁往公益性墓地建设，坟墓迁移补助费按6500元/座进行补偿。征地时坟墓已有的附属设施，评估适当补偿。

（四）坟墓搬迁奖励费：在项目征地拆迁工作开展之日起三个月内配合政府做好坟墓搬迁工作的，按 10000 元/座的标准进行奖励。

（五）坟墓搬迁服务费：由XXX乡镇人民政府聘请专业的殡葬机构协助农户开展坟墓搬迁工作，殡葬机构负责提供棺材、搭设遮光棚、捡殓师、土工等搬迁所需的设施及人工服务。三年以上的老坟按3500元/座收取服务费用，三年内(含三年）的新坟按4000元/座收取服务费用。有主坟由农户支付费用，无主坟由XXX乡镇人民政府支付费用。

（六）测量费：由XXX乡镇人民政府根据实际需要，聘请第三方测绘机构进行农户土地测量，相关费用按《2002年测绘工程产品价格》等有关规定计提。

（七）不可预见费：按照征地补偿款总额的5%计算，由XXX乡镇人民政府根据工作需要依法依规使用。

（八）工作经费：按1500/亩进行预算（其中1000/亩由XXX人民政府 (或征地单位)向县征地拆迁工作专班申请，用于开展项目征拆工作经费。500/亩由县征地拆迁工作专班用于支付专班人员的各项差旅报销费用）。

（九）房屋、生产附属设施及构建物补偿费：由XXX人民政府(或征地单位)与被征收方共同委托具有资质的评估机构进行评估，评估结果作为补偿依据。评估费用按有关规定计提。

（十）征收集体土地涉及社会保障：根据《海南省被征地农民参加社会养老保险办法》和《保亭县被征地农民参加社会养老保险业务操作规程》等有关规定执行，由XXX乡镇人民政府、县自然资源和规划局、县社会保险服务中心、县财政局等部门各司其职，为符合参保条件的被征地农民办理社会养老保险手续。

（十一）征收集体土地符合安置条件的被征拆户，由XXX乡镇人民政府、县自然资源和规划局进行协调安置，如选择一次性货币补偿安置的，按照《保亭黎族苗族自治县常务会议纪要》（十五届十次〔2017〕4号）文件执行。

（十二）过渡安置费：涉及到住房拆迁，被拆迁户不需要提供过渡安置住房的，按1200元/月/户进行拨付过渡安置费用，过渡安置期为两年，两年仍未落实安置的，再延长一年，按原标准的2倍拨付过渡安置费，满三年仍未落实安置的，根据被安置人的申请报县人民政府批准后，再按原标准的2倍予以发放一年过渡安置费；需要提供过渡安置住房（公租房、廉租房等）进行安置的，不对其发放过渡安置费。

（十三）房屋搬迁补贴：房屋搬迁补贴：涉及房屋征收需搬迁的，搬迁补贴按照具体房屋征收面积进行发放搬迁补贴，即临时住棚150元/㎡、瓦房或铁皮房200元/㎡、平房250元/㎡、二层及以上楼房300元/㎡。符合安置条件的拆迁户在规定期限内搬迁的，房屋搬迁补贴以户为单位进行发放，此费用包括搬出原住房和搬入安置房的全部费用。

（十四）被征地农民就业问题：按《海南省土地征收补偿安置管理办法》有关规定，用地单位或项目业主有招工义务的，应当优先录用被征地农民就业，如未签订招工协议，可由县就业服务中心为符合规定条件的被征地农民提供岗位推送信息等就业帮扶。

（十五）挖界沟及土地清表费：青苗及地上附着物清理费以第三方机构评估核算为准。

（十六）电力及通信基础设施迁移补偿费：

1.电力线路设施迁移补偿费：XXX乡镇人民政府向保亭供电局发函，由保亭供电局聘请第三方机构对线路迁改进行可研、设计，编制线路迁改预算，并提供给XXX乡镇人民政府审核确认补偿费用。

2.通信设施迁移补偿费：由XXX乡镇人民政府会同相关部门与运营商协商迁移路由，并按照海南省通信管理局《海南省通信基础设施损毁赔补指导标准》核定迁移补偿费用。

六、征地费用来源与支付方式

（一）由XXX乡镇人民政府核算青苗、地上附着物补偿款及征收集体土地补偿款等费用，经县征地拆迁工作专班核准后，向县征地拆迁工作专班申请资金用于该项目征拆补偿工作，以转账方式支付各项补偿款至相关权益人或权属单位。

（二）公开、公示各项补偿款拨付信息，主动接受纪检、审计、财政部门对项目征拆补偿资金使用的监督。

附件 7

保亭县XXXXX项目（地块）收回土地

补偿安置方案

为切实做好保亭县XXXXX项目（地块）土地收回补偿安置工作，保障项目落地建设，根据《中华人民共和国土地管理法》《海南自由贸易港土地管理条例》等有关规定，结合我县实际情况，制定本方案。

- 一、项目名称

- XXXXXXX

- 二、项目用地基本情况

该地块用地位于XXXX，总面积XX公顷，土地利用现状为XXX(根据具体项目土地现状地类填写)，四至范围详见勘测定界图。

三、被收地权属单位及面积

被收地权属单位：XXX单位XXX公顷。具体面积以实地测量为准。

四、收回补偿实施单位

- 由XXX乡镇人民政府负责实施该项目收回补偿安置具体工作，县自然资源和规划局、XXX等单位配合，县征地拆迁工作专班指导XXX乡镇人民政府协调相关职能部门做好项目收回补偿安置相关工作，以及统筹做好清表工作。

- 五、收回土地补偿安置标准

（一）土地补偿款（含安置补助费）：按照海南省人民政府2024年3月颁布实施的《海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知》（琼府〔2024〕9号）中《海南省征地区片综合地价（保亭部分）》执行，即按XX镇征地补偿标准（XXX元/亩）进行补偿。含有并场队居民，征用到并场队带入的坡地土地款按60%的安置补助费与水田的土地款100%转入并场队专用账户，其款项的支出由该生产队三分之二职工人员表决同意，方可支付给农户。

（二）社会保险费：农垦职工社保费补贴按照省人力资源和社会保障厅、省财政厅、原省国土资源厅《关于印发海南省收回农垦国有土地使用权社会保险费补贴办法的通知》（琼人社发〔2017〕335号）的有关规定执行，即按收回农垦国有土地亩数 × 当期当地城镇居民月最低生活保障标准 × 180个月 × 50%进行核算。收回国有土地中涉及并场队居民或难侨队居民可参照《海南省被征地农民参加社会养老保险办法》和《保亭县被征地农民参加社会养老保险业务操作规程》等有关规定执行，由XXX乡镇人民政府、县自然资源和规划局、县社会保险服务中心、县财政局等部门各司其职，为符合参保条件的被征地农民办理社会养老保险手续。

（三）青苗补偿费：以清点或包干的方式实施。青苗清点依据《保亭黎族苗族自治县征地青苗及地上附着物补偿标准》（保府〔2023〕29号）文件核算补偿款；青苗包干以片区成片种植作物种类为主，测算青苗包干价，原则上不超过43000元/亩，测算青苗补偿款的土地面积扣除建（构）筑物占地面积；名贵树种等特殊苗木由XXX乡镇人民政府与被补偿方共同委托具有资质的评估机构进行评估，评估结果作为登记补偿依据。

（四）坟墓迁移补助费：参照《保亭黎族苗族自治县政府常务会议纪要》（十四届二十八次〔2014〕5号）文件，为深化殡葬改革，引导农户迁往公益性墓地建设，坟墓迁移补助费按6500元/座进行补偿。征地时坟墓已有的附属设施，评估适当补偿。

（五）坟墓搬迁奖励费：在项目征地拆迁工作开展之日起三个月内配合政府做好坟墓搬迁工作的，按 10000 元/座的标准进行奖励。

（六）坟墓搬迁服务费：由XXX乡镇人民政府聘请专业的殡葬机构协助农户开展坟墓搬迁工作，殡葬机构负责提供棺材、搭设遮光棚、捡殓师、土工等搬迁所需的设施及人工服务。三年以上的老坟按3500元/座收取服务费用，三年内(含三年）的新坟按4000元/座收取服务费用。有主坟由农户支付费用，无主坟由XXX乡镇人民政府支付费用。

（七）测量费：由XXX乡镇人民政府根据实际需要，聘请第三方测绘机构进行农户土地测量，相关费用按《2002年测绘工程产品价格》等有关规定计提。

（八）不可预见费：按照收回补偿款总额的5%计算，由XXX乡镇人民政府根据工作需要依法依规使用。

（九）工作经费：按1500/亩进行预算（其中1000/亩由XXX人民政府 (或征地单位)向县征地拆迁工作专班申请，用于开展项目征拆工作经费。500/亩由县征地拆迁工作专班用于支付专班人员的各项差旅报销费用）。

（十）房屋、生产附属设施及构建物补偿费：由XXX乡镇人民政府与被补偿方共同委托具有资质的评估机构进行评估，评估结果作为登记补偿依据。评估费用按有关规定计提，由XXX乡镇人民政府支付给评估机构。

（十一）过渡安置费：涉及到住房拆迁，被拆迁户不需要提供过渡安置住房的，按1200元/月/户进行拨付过渡安置费用，过渡安置期为两年，两年仍未落实安置的，再延长一年，按原标准的2倍拨付过渡安置费，满三年仍未落实安置的，根据被安置人的申请报县人民政府批准后，再按原标准的2倍予以发放一年过渡安置费；需要提供过渡安置住房（公租房、廉租房等）进行安置的，不对其发放过渡安置费。

（十二）房屋搬迁补贴：涉及房屋征收需搬迁的，搬迁补贴按照具体房屋征收面积进行发放搬迁补贴，即临时住棚150元/㎡、瓦房或铁皮房200元/㎡、平房250元/㎡、二层及以上楼房300元/㎡。符合安置条件的拆迁户在规定期限内搬迁的，房屋搬迁补贴以户为单位进行发放，此费用包括搬出原住房和搬入安置房的全部费用。

（十三）挖界沟及土地清表费：青苗及地上附着物清理费以第三方机构评估核算为准。

（十四）电力及通信基础设施迁移补偿费：

1.电力线路设施迁移补偿费：XXX乡镇人民政府向保亭供电局发函，由保亭供电局聘请第三方机构对线路迁改进行可研、设计，编制线路迁改预算，并提供给XXX乡镇人民政府审核确认补偿费用。

2.通信设施迁移补偿费：由XXX乡镇人民政府会同相关部门与运营商协商迁移路由，并按照海南省通信管理局《海南省通信基础设施损毁赔补指导标准》核定迁移补偿费用。

六、收回土地费用来源与支付方式

（一）由县自然资源和规划局核算收回土地补偿款（含安置补助费）及职工社保费用，报经县人民政府批准后，拨付至土地权属单位。

（二）由XXX乡镇人民政府核算青苗、地上附着物补偿款等费用，经县征地拆迁工作专班核准后，并向县征地拆迁工作专班申请资金用于该项目收回补偿工作，按程序以转账方式支付各项补偿款至相关权益人或权属单位。

（三）公开、公示各项补偿款拨付信息，主动接受纪检、审计、财政等部门对项目收回补偿资金使用的监督。