财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：             七仙景观道改造工程

项目单位：      保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

主管部门：         保亭黎族苗族自治县人民政府

评价时间：     2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评组

评价单位（盖章）：保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局

上报时间：2020年10月27日

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  | 保亭黎族苗族自治县旅游和文化广电体育局 |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  | 保亭黎族苗族自治县 人民政府 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王必全 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13976221681 |  |  |  |
| 地址 |  | 保亭县通往七仙岭区域道路沿线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 572300 |
| 项目类型 |  | 经常性项目（ ） 一次性项目（ √ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  | 240 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 240 | 实际使用情况（万元） |  |  | 240 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  | 240 |  |  | 市县财政 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 | 得分 |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 | 6 |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 | 9 |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马振斌 |  |  | 副主任 |  |  | 保亭县旅游和文化广电体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王必全 |  |  | 设施办主任 |  |  | 保亭县旅游和文化广电体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡成雄 |  |  | 工勤人员 |  |  | 保亭县旅游和文化广电体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2020年10月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

七仙景观道改造工程主要是针对海南省保亭黎族苗族自治县七仙景观道的环境进行改造，改造总面积约为108354.6㎡。建设内容主要包括自行车道、公共服务设施建设、铺装工程、雕塑小品、指示牌、木平台、小卖部、厕所、休息亭、精神堡垒、自行车驿站、花架、瞭望台、停车位、其他工程及绿化工程等。

主要建设内容：景观工程：精神堡垒1个、花架2个、休息亭5个、厕所加小卖部1个、亭廊2个、标示牌3个、宣传栏8个、特色景墙4个，自行车棚2个、特色雕塑13个、花钵8个、特色景观灯7个、停车位9个。保亭印象广场293.38㎡、休闲广场260.64㎡、七仙门驿站1214.29㎡。

绿化工程：大乔木2株（保留原有所有行道树）、小乔木16株（保留原有所有行道树）、大灌木 1795株、地被24460.2㎡等；

安装工程：包括景观照明工程、给水工程等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

七仙景观道改造工程项目，概算总投资为1983.36万元。项目是年初下达资金预算，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

项目年度预算资金共计240万元，在项目建设过程中，我委充分做好项目前期准备工作，编制项目建设方案，按照项目审批流程，逐一进行上报项目审批。根据项目建设方案编制编制概算并上报县发改局审批。按照政府项目管理办法，项目审批完成后，委托项目招标代理公司负责项目施工招标。

- （三）项目资金管理情况分析。

2019年七仙景观道改造工程项目资金实行专款专用。经费严格按预算开支，严格按财务制度办理。此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

七仙景观道改造工程项目完成招标后，与中标公司签订建设合同，在项目施工过程中，按照工程进度进行拨付工程进度款项。项目竣工后组织进行验收，并编制项目结算审核。

（二）项目管理情况分析

严格按照我县的工程项目管理规定执行，并由监理单位现场实时监控，项目管理符合相关管理规定。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目2019年预算240万元，用于七仙景观道改造工程项目。项目资金是根据签订的合同约定贯彻执行。项目内容符合我委业务工作与旅游经济发展需求。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支240万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

本项目经费按计划合理合法规范支出，按照分期分段开展工作，分批支付，总量不突破的原则，做到不拖欠、不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。

（2）项目完成质量

完成骑行绿道8公里，沿途种植多钟绿化，实现人车分流，为骑行客提供优质的骑行线，成为我县骑行绿道的示范点。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目按照有计划、有步骤稳妥实施，已全部完成建设任务，达到预期目的。

（2）项目实施对经济和社会的影响

该项目的的实施一是方便居民出行，全方位净化和美化了周边环境，提高生活质量；二是带动本地旅游业，旅游业发展，居民就业机会范围扩大；三是项目建设会对沿线居民带来不同的好处，同时由于拆迁也会给受损群体带来一定程度的影响。四是增加基础设施、增加社会服务容量，有利本地旅游业的发展。

4、项目的可持续性分析。

- 以可持续发展为前提，连续利用为目的，立足生态，加速园林城市的建设；因地制宜，充分利用场地现状及环保材料，整体考虑、合理安排，为今后可持续发展留有更大的余地。

- 5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

1、产出指标：在规定的时间完成七仙景观道改造工程工作，绩效标准达到“优”。

2、成效指标：达成率98%，绩效标准达到“优”。

3、效率指标：成本控制不超预算，绩效标准达到“优”。

- 所有的绩效指标都已达到2019年设定的目标。

- 五、综合评价情况及评价结论

本项目工程的建设，对保亭县的旅游经济发展具有广泛而深刻的社会意义。

（1）本项目符合保亭黎族苗族自治县城市发展总体规划，它的建设，是完善城市基础设施的需要。项目的建设，改善了道路的景观状况，美化了周边环境。

（2）项目的建成对该地区土地开发利用具有较强的带动作用。

（3）项目目标明确、方案科学、结构合理，项目建设弥补了保亭休闲生态旅游的不足，具有可观的经济效益社会效益和生态效益。