中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金财政支出项目绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目基本情况

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于实施保亭县应急广播系统建设项目，实施地点为保亭县全县。建设内容：一是建设应急广播县级平台，设置地点为保亭县融媒体中心。二是建设应急广播镇级平台，建设范围为9个乡镇和1个农场。三是建设村级平台及应急广播终端设备，本次建设 60 个行政村、6个农场居、2个社区，村前端对所辖自然村终端设备进行调度和管理。四是建设和完善传输覆盖网络。建立通达9个乡镇和1个农场、68个行政村（社区居委会）的应急广播大喇叭传输覆盖系统，形成全面综合信号覆盖网络。五是建设部署应急广播终端。主要包括乡镇政府所在地、行政村终端建设和保亭县区内48个水库点终端建设部署。

**二、项目资金使用及管理情况**

（一）项目资金到位情况分析。

保亭县应急广播系统建设项目经费2022年预算需求为292.39万元，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

截止到2022年12月31日，全域旅游电子围栏信息系统数据经费下达292.39万元，已开支292.39万元。

（三）项目资金管理情况分析。

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金实行专款专用。经费严格按按财务制度办理。此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

**三、项目组织实施情况**

保亭县应急广播系统建设项目建设可总结为四个阶段：项目前期、备货阶段、施工阶段、培训阶段，我局高度重视，在各阶段紧盯施工工期和资金拨付进度及项目建设质量。在项目实施过程中，按照合同约定进行拨付工程进度款项。

**四、项目绩效情况**

**（一）**项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目本年预算投资292.39万元，用于用于实施保亭县应急广播系统建设项目。项目资金是根据合同约定以及党组会、局务会讨论决定的事项贯彻实执行。项目内容符合我局业务工作与旅游文化经济发展需求。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目本年开支292.39万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2、项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度

本项目经费按计划合理合法规范支出，按照分期分段开展工作，分批支付，总量不突破的原则，做到不拖欠、不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。

（2）项目完成质量

截至2022年12月31日，保亭县应急广播系统建设项目已完成应急广播系统县级平台、镇级平台、村级平台及传输覆盖全县9个乡镇68个行政村（社区、居委会）、48个水库点共计673个终端点网络的建设任务。完成进度100%。

3、项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度

2022年保亭县应急广播系统建设项目已完成100%，达到年度预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

应急广播是国家基本公共服务体系的重要内容，是国家应急体系和防灾减灾体系建设的重要组成部分。以“平战结合、快速高效、统一联动、可管可控”为工作目标，建设应急广播县级、镇级、村级平台、终端设备及传输覆盖网络，全面构建县、乡(镇)、村(社区)三级统一联动、安全可靠的应急广播系统，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。

4、项目的可持续性分析。

以可持续发展为前提，连续利用为目的，整体考虑、合理安排，为今后可持续发展留有更大的余地。

**5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析**

1、产出指标：在规定的时间完成保亭县应急广播系统建设项目进度的100%，绩效标准达到“优”。

2、效益指标：

建设应急广播县级、镇级、村级平台、终端设备及传输覆盖网络，完善应急广播体系建设率大于等于95%，绩效标准达到“优”。

3、效率指标：成本控制不超预算，绩效标准达到“优”**。**

所有的绩效指标都已达到2022年设定的目标。

1. **其他需要说明的问题**
2. 后续工作计划

落实好项目后期运维工作。

1. 综合评价情况

本项目全面贯彻落实党的十九大历次精神和习近平总书记系列讲话精神，按照中央、省关于应急广播体系建设的总体思路和要求，把应急广播作为基本公共服务的重要部分，统筹利用现在广播电视资源，全面构建县、乡(镇)、村(社区)三级统一联动、安全可靠的应急广播系统，能够向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。综上所述，本项目有效完成年度工作目标。