2024年保亭黎族苗族自治县妇幼保健院建设项目提升改造项目财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 项目建设地址∶保亭县城。

- 项目建设规模和内容：项目包含全院水电拆改提升约11982.42㎡，综合楼、综合辅助用房及感染楼改造提升面积4329㎡，优化面积306.28㎡，内容包含装修改造工程、暖通工程、给排水改造提升工程、电气改造提升工程、弱电智能化、水电拆装及恢复工程等，配套建设医用气体工程1项、医用纯水工程、医学防护工程、医疗设备购置、全院智能标识导引系统、收费系统等工程。

- 项目总投资及资金来源∶项目总投资7340万元。其 中∶ 工程费6411.00 万元，工程建设其他费579.65万元，预备费 349.53万元。资金来源为拟申请中央资金和地方政府配套资金投资。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

本年度计划目标为项目形象进度完成100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：项目于2022年10月取得概算批复，2023年完工程项目约93%，医疗设备42.50%，项目完成68.36%。2024年项目工程完成7，累计完成至100%。医疗设备完成14.13%，累计完成至82.49%

（二）项目资金：财政资金安排落实20000000元，总投入59056676.60元。

（三）项目资金：实际使用20000000元。

（四）项目资金管理情况：项目严格按照财务管理各项规定执行支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况：根据项目资金及实际进度对项目计划进行切合实际的调整。

（二）项目管理情况：项目聘请专业的全过程咨询管理单位进项管理，院里派专人负责参与管理和监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

2023年6月12日项目开工，已完成装修改造工程、暖通工程、给排水改造提升工程、电气改造提升工程、弱电智能化、水电拆装及恢复工程等，配套建设医用气体工程1项、医用纯水工程、医学防护工程、医疗设备购置、全院智能标识导引系统、收费系统等工程。总体工程形象进度达100%，完成资金拨付20000000元。

- 项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

计划2025年5月完成保亭黎族苗族自治县妇幼保健院建设项目提升改造项目投产。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

暂无。

保亭黎族苗族自治县妇幼保健院

2025年5月4日