保亭黎族苗族自治县住房和城乡建设局

- 关于保亭黎族苗族自治县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作费用的询价函

根据省住建厅、省水务厅联合印发的《海南省自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作方案》、县政府办下发的《关于开展保亭黎族苗族自治县第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》文件要求，我局拟启动该项普查工作，现面向社会征集符合普查资质及工作能力的单位对该项普查工作费用进行询价。

- 项目名称：

- 保亭黎族苗族自治县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作

二、项目概况：

（一）普查范围

房屋建筑调查范围为全县范围内城镇房屋建筑与农村房屋建筑。城镇房屋包括城镇范围内各类住宅类及非住宅类建筑（不含在建建筑）等。农村房屋包括农村范围内各类农村住宅房屋、农村非住宅房屋（不含在建建筑），其中农村非住宅房屋包括个人、村集体、政府、企业等产权主体所有的各类非住宅建筑，含公共服务建筑、商业建筑和工业（生产）仓储建筑等。

市政设施调查范围为全县范围内市政桥梁、市政道路以及城市供水设施。市政桥梁调查范围为市政工程设施行政主管部门管理的市政桥梁，包括城市范围内修建在河道上的桥梁。市政道路调查范围为城市次干路（含四条车道及以上）及以上、连接重要设施（如学校、医院、交通枢纽等）的道路、与公路普查道路衔接的城市道路、应急管理相关的城市道路。城市供水设施调查范围为供水设施，包括城市的取水设施（含预处理设施）、输水管道、净水厂设施（含地下水配水厂）、加压泵站及调压站设施以及配水干管管网。

人行天桥、人行地下通道、轨道交通和城市隧道不在本次调查范围之内。

未完成竣工验收手续的在建工程不在本次调查范围之内。

依照《中华人民共和国军事设施保护法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规规定的军事禁区、军事管理区和属于国家秘密不对外开放的其他场所、部位的房屋建筑和市政设施，不在本次调查范围之内。

（二）普查内容

城镇房屋依据国务院普查办统一印发的《城镇房屋建筑调查技术导则》开展工作，以国家统一提供的房屋建筑调查底图为基础，实地调查单栋住宅、非住宅房屋建筑的基本情况、建筑结构和设防情况、使用情况等信息。农村房屋依据国务院普查办统一印发的《农村房屋建筑调查技术导则》开展工作，包括农村集体用地范围内的农村住宅房屋和农村非住宅房屋，在国家统一提供的房屋建筑调查底图基础上，实地调查各类农村房屋的建造年代、结构类型、用途、层数、抗震设防等信息。

市政设施调查依据国务院普查办统一印发的《市政设施承灾体普查技术导则》开展工作，充分利用相关部门掌握的信息及现场调查，获取市政道路、桥梁、供水设施的地理位置、物理属性以及设防情况等信息。

上述《导则》中根据不同的调查对象和调查内容，制定了《城镇住宅建筑调查信息采集表》、《城镇非住宅建筑调查信息采集表》、《农村住宅建筑调查信息采集表》、《农村非住宅建筑调查信息采集表》、《供水设施-厂站普查信息采集表》、《供水设施-管道普查信息采集表》、《市政道路普查信息采集表》、《市政桥梁普查信息采集表》等8份调查表。调查表所设调查项目全部纳入软件系统，通过信息化方式录入和汇交数据，调查表仅供工作过程中参考。其中，城镇和农村房屋建筑的区分，原则上依据所在土地的权属性质，国有土地上的房屋建筑按城镇房屋建筑填报，集体土地上的房屋建筑按农村房屋建筑填报。已经征收为国有土地但地上附着的房屋建筑仍为征收前自建的，按照城镇房屋建筑填报，但需明确判断是否经过专业设计建造。

（三）组织培训

组织开展本县调查技术培训；负责实施方案细则的编制、调查人员培训、内业资料整理、外业信息采集、数据质量审核和调查数据汇交等工作。我局负责督导街道、乡镇、社区、行政村和基层组织协同开展房屋建筑和市政设施调查工作。其中有关工作依托街道、乡镇、社区、行政村和基层组织进行的，需由第三方服务企业加强对具体采集人员的培训，确保第一手数据的质量。

三、成果汇交时间要求

2021年12月底前完成全县房屋建筑和市政设施调查任务；2022年1月底前汇集形成本县普查数据成果，并按照统一要求向省级层面汇交各类成果，并统一纳入全国自然灾害综合风险普查成果管理系统。

- 工作明细及费用

- 包含如下工作，请按工作明细报价所必要的费用。

| 工作内容 | 详细内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 方案编制 | 保亭县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施普查实施方案 |  |
| 房屋建筑和市政设施调查实施 | 已有成果、基础数据与图件资料的收集，内业处理与录入 | 收集保亭县已有的房屋建筑和市政设施基础数据成果，对所收集到的数据成果进行数据整理、数据分析以及数据处理，并把处理后的数据录入全国房屋建筑和市政设施普查系统 |
|  | 城镇房屋建筑调查 | 利用住建部提供的城镇房屋建筑底图数据并借助全国房屋建筑和市政设施普查PC和APP按照普查要求开展城镇房屋建筑调查工作 |
|  | 农村房屋建筑调查 | 利用住建部提供的农村房屋建筑底图数据并借助全国房屋建筑和市政设施普查PC和APP按照普查要求开展农村房屋建筑调查工作 |
|  | 市政道路调查 | 利用住建部提供的市政道路底图数据并借助全国房屋建筑和市政设施普查PC和APP按照普查要求开展市政道路调查工作 |
|  | 市政桥梁调查 | 利用住建部提供的市政桥梁底图数据并借助全国房屋建筑和市政设施普查PC和APP按照普查要求开展市政桥梁调查工作，市政桥梁调查主要是对市政桥梁空间和属性信息采集 |
|  | 供水设施厂站调查 | 借助全国房屋建筑和市政设施普查PC和APP按照普查要求开展供水厂站调查工作，供水设施厂站调查主要是对供水设施厂站属性信息采集 |
|  | 供水管线调查(供水管网) | 借助全国房屋建筑和市政设施普查PC和APP按照普查要求开展供水管线调查工作，供水设施管线调查主要是对供水设施管线空间和属性信息采集 |
| 成果汇交 | 房屋建筑和市政设施普查成果横向和纵向汇交 | 按照住建部要求纵向汇交房屋建筑和市政设施普查成果和应急部要求横向汇交房屋建筑和市政设施普查成果 |
| 成果报告编制 | 编制各项普查成果报告 |  |

询价截止日期为2021年8月5日

联系人：保亭黎族苗族自治县住房和城乡建设局法规岗  胡云初

联系电话：18389615080

联系邮箱：178698593@qq.com

- 附件：保亭黎族苗族自治县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作费用报价函（格式）

保亭黎族苗族自治县住房和城乡建设局

2021年7月27日

保亭黎族苗族自治县自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作费用

报价函（格式）

报价日期：

| 报价单位（盖章） |  |
| --- | --- |
| 报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 工期 |  |
| 质量保证及服务承诺 |  |
| 配套服务人员总数 |  |
| 资产净值（万元） |  |
| 主要业务 |  |
| 建设行业资质（勘察设计、施工、监理、房屋鉴定资质） |  |
| 项目负责人职务及职称 |  |
| 其他需要说明 或承诺的事项 |  |